# DOC-08 | Plan de pruebas y evaluación del TFM

Estrategia de verificación, validación de seguridad multiempresa, motor fiscal, procesamiento documental con IA y evaluación del desarrollo asistido por ChatGPT Plus y Cursor Pro.

Versión 1.1  •  Fecha: 18 de octubre de 2026  •  Estado: plan propuesto para ejecución y registro de resultados.

# Ficha de control

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Proyecto | SaaS de gestión fiscal y documental para autónomos y asesorías en España |
| Base de referencia | DOC-01 a DOC-07; decisiones funcionales y técnicas aprobadas |
| Responsable de validación | Autor del TFM; revisión fiscal profesional antes de uso comercial |
| Alcance | MVP académico E0–E9; web Symfony/Twig, API REST, app Flutter |
| Interpretación | Objetivos de pruebas ≠ resultados realizados. No se atribuyen mediciones inexistentes. |

# 1. Propósito y criterios de éxito

Este documento define cómo se verificará que el MVP implementa las decisiones aprobadas, protege los datos de cada entidad fiscal, calcula únicamente los modelos expresamente soportados y utiliza IA de forma comprobable y controlada. Se propone generar evidencia repetible, vinculada a requisitos y commits.

Verificación: cumplimiento objetivo de especificaciones, contratos y casos de aceptación.

Validación: utilidad de los flujos completos para autónomos y asesorías, con revisión humana de resultados.

Evaluación investigadora: medición de calidad del extractor IA y contribución de ChatGPT/Cursor al proceso.

Aceptación: no se afirmará que una prueba está superada sin evidencia de su ejecución.

# 2. Alcance y exclusiones

| Área | Dentro del MVP / plan | Fuera o condicionado |
| --- | --- | --- |
| Fiscalidad | Modelo 130 IRPF estimación directa aplicable; 303 IVA general; 420 IGIC general y operaciones implementadas | Presentación telemática, IRPF anual y cálculos de regímenes no desarrollados |
| Documentos e IA | PDF/imagen, revisión humana, extracción estructurada; cuota de 50 análisis/entidad/mes | Entrenamiento de modelo propio; proveedor concreto aún no seleccionado |
| Usuarios y colaboración | Autónomos, asesorías, superadmin, roles, permisos, invitaciones | Contabilidad/ERP externo avanzado |
| Producto | Web Symfony, API, Flutter, dashboards, exportación, notificaciones | Facturación electrónica emitida; exportaciones programadas fase 2 |
| Operación | Docker, CI, controles de seguridad y backups | Publicación obligatoria en tiendas móviles |

Flutter mantiene su arquitectura multiplataforma y una base de código común. La primera entrega móvil del TFM se desarrolla, prueba y entrega para Android; iOS queda en el roadmap y no es criterio de aceptación de esta entrega.

# 3. Estrategia de pruebas y pirámide

| Nivel | Qué prueba | Ejecución / evidencia |
| --- | --- | --- |
| Unitarias | Dominio, cálculos exactos, validaciones, utilidades, estados | PHPUnit / flutter test; informe y commit |
| Integración | Doctrine/MySQL, almacenamiento S3 compatible, colas Messenger, adapters | Servicios Docker aislados; fixtures reproducibles |
| Contratos | REST /api/v1, OpenAPI 3.1, errores Problem Details, DTO y permisos | Validación esquema y batería HTTP |
| Funcionales web | Twig, formularios, CSRF, navegación, acciones masivas | Symfony test client y pruebas de UI seleccionadas |
| Móvil | Riverpod, navegación, sesiones, captura offline y sincronización | Unit/widget/integration tests Flutter |
| Extremo a extremo | Ingreso/gasto/documento/IA/estimación/asesoría | Guion, datos de prueba, registros y capturas |
| No funcionales | Seguridad, rendimiento, recuperación, accesibilidad | Checklist, medidas y acta de ejecución |

Principio: más pruebas en dominio y aplicación, menos E2E frágiles. Los cálculos fiscales y el aislamiento entre entidades exigen cobertura especialmente elevada, pero la métrica de cobertura no reemplaza los casos de comportamiento.

# 4. Entornos, datos y reproducibilidad

Desarrollo local con Docker Compose y fixtures sintéticos versionados; staging separado; producción con datos reales protegidos.

Fixtures: autónomo de Canarias, autónomo peninsular, asesoría con dos empleados, clientes compartidos y no compartidos, distintas obligaciones fiscales.

Datos documentales: usar documentos ficticios o anonimizados con permiso; nunca almacenar DNI, cuentas bancarias o facturas reales en el repositorio.

Cada ejecución registrará: fecha, versión Git, configuración, servicio, dataset, herramienta, resultado, error y enlace a evidencia.

Pruebas sensibles a fechas y normas ejecutadas con reloj simulado y versión de reglas fijada.

La ejecución automatizada de CI deberá poder repetirse sin credenciales de producción.

E0 incorporará instalación y registro de versiones Flutter/Dart, VS Code y extensiones, Android Studio, SDK/API, build tools, JDK, Gradle Wrapper y Android Gradle Plugin. Se comprobarán flutter doctor -v, licencias Android, flutter devices y adb devices; se arrancará un emulador y se ejecutará la app en un dispositivo Android físico. Se registrarán incidencias, versiones y evidencias sanitizadas, sin declarar comprobaciones aún no ejecutadas.

# 5. Matriz de trazabilidad y responsabilidades

| Fuente | Identificador | Destino de verificación |
| --- | --- | --- |
| DOC-04 | REQ / EXP / INC / DOC / TAX, según catálogo | Historia del DOC-07 → prueba → evidencia |
| DOC-05 | ADR y decisión de arquitectura | Prueba de dependencia, revisión técnica, CI |
| DOC-06 | Recurso REST y entidad | Contrato API, integración y migración |
| DOC-07 | Historia E0–E9 | Criterios Given/When/Then y Definition of Done |
| DOC-08 | TC-*, SEC-*, FIS-*, AI-* | Resultado registrado: PASA / FALLA / BLOQUEA / NO EJECUTADO |

Los identificadores de este plan son propios de pruebas y no sustituyen los códigos exactos del DOC-04. La matriz definitiva se generará al vincular cada historia implementada con el requisito original.

# 6. Escenarios de aceptación integrales

| Código | Escenario verificable | Evidencia mínima |
| --- | --- | --- |
| E2E-01 | Registro, verificación de email y acceso 2FA según rol | Capturas + datos iniciales + resultado + logs de prueba |
| E2E-02 | Usuario con varias entidades: cambio seguro del contexto fiscal | Capturas + datos iniciales + resultado + logs de prueba |
| E2E-03 | Invitación y vinculación con asesoría; expiración a 7 días | Capturas + datos iniciales + resultado + logs de prueba |
| E2E-04 | Empleado de asesoría accede a clientes autorizados según permisos | Capturas + datos iniciales + resultado + logs de prueba |
| E2E-05 | Registrar ingreso con líneas, impuestos y cobros parciales | Capturas + datos iniciales + resultado + logs de prueba |
| E2E-06 | Registrar gasto, método de pago, deducibilidad y categoría | Capturas + datos iniciales + resultado + logs de prueba |
| E2E-07 | Subir PDF/imagen y asociarlo a entidad y gasto | Capturas + datos iniciales + resultado + logs de prueba |
| E2E-08 | Analizar documento por IA, revisar, corregir y confirmar | Capturas + datos iniciales + resultado + logs de prueba |
| E2E-09 | Detectar duplicado y evitar confirmación involuntaria | Capturas + datos iniciales + resultado + logs de prueba |
| E2E-10 | Previsión fiscal 130 con datos acumulados y pagos anteriores | Capturas + datos iniciales + resultado + logs de prueba |
| E2E-11 | Previsión 303 peninsular y 420 canaria en casos soportados | Capturas + datos iniciales + resultado + logs de prueba |
| E2E-12 | Régimen no soportado: prohibir mostrar importe engañoso | Capturas + datos iniciales + resultado + logs de prueba |
| E2E-13 | Generar exportación trimestral con documentos e índices | Capturas + datos iniciales + resultado + logs de prueba |
| E2E-14 | Desvincular asesoría sin pérdida de datos del autónomo | Capturas + datos iniciales + resultado + logs de prueba |

# 7. Seguridad, privacidad y aislamiento multiempresa

| Código | Prueba / ataque simulado | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| SEC-01 | Usuario A solicita /fiscal-entities/B/expenses | 403 o 404 seguro; ningún dato expuesto |
| SEC-02 | Alteración del entityId en PATCH/descarga de documento | Acceso denegado; auditado |
| SEC-03 | Empleado con permiso de lectura intenta editar | 403; estado persistido inalterado |
| SEC-04 | Desvinculación de asesoría y uso de token vigente | Permisos revocados inmediatamente en backend |
| SEC-05 | Refresh token usado dos veces / familia comprometida | Detección y revocación según diseño |
| SEC-06 | Web: POST sin CSRF / sesión expirada | Acción rechazada y nuevo login cuando corresponda |
| SEC-07 | Archivo renombrado con MIME malicioso / tamaño >20 MB | Carga rechazada de forma segura |
| SEC-08 | URL firmada expirada / intento de salto de entidad | Acceso denegado |
| SEC-09 | Log de errores de IA y peticiones | No aparecen tokens ni datos fiscales sensibles |
| SEC-10 | API: fuerza bruta, límites y enumeración de cuentas | Controles de rate-limit y mensajes seguros |

Además: revisión de dependencias, CSP, OWASP, secretos fuera de Git, cifrado en tránsito, cifrado de ficheros en reposo y pruebas de autorización en tareas asíncronas.

# 8. Plan específico de validación fiscal

El motor fiscal se validará contra casos de referencia documentados. Se guardarán versión normativa y del código, configuración fiscal histórica, entradas, ajustes, salidas esperadas y desglose de cálculo. La aprobación comercial de reglas fiscales requiere revisión profesional adicional.

| Código | Caso fiscal | Criterio esperado |
| --- | --- | --- |
| FIS-01 | IRPF modelo 130: ingreso/gasto acumulados | Cálculo reproducible y desglose de rendimiento |
| FIS-02 | IRPF modelo 130: retenciones/pagos previos | Tratamiento conforme a regla versionada |
| FIS-03 | IVA 303: varias líneas y tipos | Bases y cuotas calculadas con decimal exacto |
| FIS-04 | IGIC 420: operaciones generales soportadas | Cuotas correctas y territorio validado |
| FIS-05 | Factura rectificativa/ajuste documentado | Corrección trazable y no duplicada |
| FIS-06 | Periodo cerrado y modificación retroactiva | Control de cambios y recálculos afectados |
| FIS-07 | Cambio de régimen a mitad de ejercicio | Reglas vigentes por fecha |
| FIS-08 | Operación no soportada o datos insuficientes | Resultado «no calculable» sin importe fiable |
| FIS-09 | Idempotencia recálculo y concurrencia | Una versión coherente del resultado |
| FIS-10 | Redondeos e importes extremos | No se usan float; reglas de precisión explícitas |

No inventar referencias normativas: antes de fijar la expectativa de cada fixture, contrastar instrucciones oficiales vigentes y obtener revisión del caso. No se establece un objetivo porcentual de «exactitud fiscal»: los casos admitidos deben coincidir exactamente con su resultado de referencia (salvo tolerancia de redondeo definida por regla).

# 9. Evaluación del análisis documental mediante IA

El proveedor de IA del producto no está seleccionado. Este plan especifica cómo evaluarlo cuando se necesite implementar E6; no presupone una API contratada ni mediciones realizadas. La revisión y confirmación humanas seguirán siendo obligatorias.

| Dimensión | Método | Objetivo inicial (no medido) |
| --- | --- | --- |
| Importe total | Coincidencia exacta normalizada sobre documentos evaluables | ≥98 % |
| Fecha | Coincidencia de fecha ISO | ≥95 % |
| Proveedor | Coincidencia normalizada / identificador cuando exista | ≥95 % |
| Categoría | Acuerdo con etiqueta revisada por experto | ≥90 % |
| Alertas aritméticas | Recall de discrepancias insertadas en pruebas | ≥95 % |
| Tasa de revisión | % de documentos con corrección humana | Registrar valor; sin umbral inicial |
| Coste | Coste estimado por documento y por tipo | Registrar distribución; vigilar cuota |
| Latencia | Mediana, p95 y tasa de fallo por formato | Registrar línea base |

## 9.1. Dataset y metodología de IA

Subconjuntos independientes: PDF digital, escaneo, fotografía móvil, documento multipágina, IGIC, IVA, baja calidad y casos con importes ambiguos.

Etiquetado humano del dato correcto por campo, indicando ausencias y discrepancias; revisión por segunda persona en muestra de control si es posible.

Separar dataset de desarrollo y test para reducir sobreajuste de prompts. Versionar plantillas, esquema JSON, modelo y configuración.

Reportar métricas por subconjunto, no solo promedio general; diferenciar errores de lectura, clasificación y validación determinista.

Casos de privacidad y proveedor: retención, región, subprocesadores, contratos y no filtración de información confidencial.

Verificar que ningún resultado extraído se contabilice automáticamente antes de aprobación humana.

# 10. Pruebas API, web y móvil

| Superficie | Comprobaciones prioritarias |
| --- | --- |
| REST | Versionado /api/v1, camelCase, decimal strings, filtros, paginación, error RFC 9457, 422/409/412, Idempotency-Key, If-Match |
| Web Twig | Sesión 2 horas, CSRF, formularios con líneas, visor lateral, tablas DataTables paginadas, accesibilidad de teclado |
| Flutter | Inicio/cierre de sesión, 2FA, cache segregada por entidad, refresh concurrente, borradores offline y reintentos tras reconexión |
| Asíncronos | Mensajes duplicados, workers interrumpidos, reintentos tres veces, cola fallida, estado 202→consulta y notificación |
| Exportaciones | CSV/XLSX/PDF/ZIP, filtros, protección tenant, enlaces temporales y auditoría |

La aceptación móvil se ejecutará en Android: flutter analyze, pruebas unitarias y widget, integración y flujos E2E, cámara y permisos concedidos/denegados, importación documental, autenticación y renovación de tokens, aislamiento y limpieza de caché, borradores offline y reconexión, notificaciones y enlaces cuando estén implementados. Se comprobarán instalación y arranque del APK firmado y validación del AAB generado; los resultados se vincularán al commit, versión Android, dispositivo y configuración de compilación. Se documentarán compilaciones Android mediante flutter build apk --release y flutter build appbundle --release, con configuración de firma de publicación. El APK firmado permite instalación y demostración; el AAB firmado se prepara para distribución mediante Google Play, que no es obligatoria para superar el TFM. Keystore, contraseñas y archivos privados de firma quedarán fuera del repositorio y de las evidencias, con copia de recuperación y acceso controlado.

# 11. Rendimiento, accesibilidad y continuidad

Objetivos iniciales de referencia para entorno controlado; se calibrarán con la infraestructura real y la carga del MVP aprobada (aprox. 20 usuarios y 100 oportunidades/mes no es una métrica aplicable a este SaaS: el volumen de documentos deberá medirse aparte).

| Dimensión | Procedimiento / criterio |
| --- | --- |
| Carga | Definir mezcla representativa de usuarios, consultas y subidas; medir p50/p95 y errores por operación |
| Procesamiento documental | Medir tiempos hasta revisión, cola, volumen de PDF y errores con lotes sintéticos |
| Accesibilidad | Navegación teclado, foco visible, etiquetas de formularios, contraste, lectores de pantalla en flujos críticos |
| Backups | Restaurar MySQL y almacenamiento de documentos; verificar coherencia y trazabilidad |
| Objetivos operativos | RPO objetivo 24 h, RTO objetivo 8 h; registrar medición real y desviaciones |
| Privacidad | Probar eliminación/retención según obligación legal y exportación del interesado |

# 12. CI/CD, puertas de calidad y criterios de salida

Pull request feature/*→develop: linters, PHPStan, tests de dominio/aplicación/integración relevantes, análisis Dart, validación OpenAPI y comprobación de secretos.

Pull request develop→main: suite completa, E2E seleccionados, aprobación humana, revisión de migraciones y seguridad, creación de release versionada.

Despliegue: healthchecks, revisión de workers, migraciones compatibles y procedimiento de rollback documentado.

Se considera bloqueante: fuga entre entidades, cálculo fiscal incorrecto en caso soportado, bypass de autorización, pérdida de documentos o pruebas críticas fallidas.

El MVP solo se considerará validado cuando exista acta de ejecución con estado real de cada escenario E2E y lista explícita de incidencias abiertas.

# 13. Evaluación del desarrollo asistido por IA

Herramientas elegidas: ChatGPT Plus para ideación, requisitos, decisiones y documentación; Cursor Pro para programación, refactorización, generación de pruebas y asistencia contextual. Claude Code y GitHub Copilot se descartan del stack inicial. No se afirmará que una herramienta ha mejorado productividad sin medirlo.

| Métrica | Definición y forma de recogerla |
| --- | --- |
| Tiempo | Minutos desde inicio hasta cumplir Definition of Done; anotar pausas e interrupciones |
| Iteraciones | Número de ciclos prompt→cambio→revisión en tarea comparable |
| Calidad | Pruebas verdes, defectos introducidos y defectos detectados en revisión |
| Intervención humana | Correcciones manuales relevantes y decisiones que la IA no tomó |
| Reproducibilidad | Prompt depurado, contexto, modelo/herramienta, especificación y commit |
| Productividad | Tiempo y calidad por complejidad comparable; comunicar sesgos y tamaño muestral |

## 13.1. Ficha de evidencia IA

| Campo | Ejemplo / criterio |
| --- | --- |
| ID tarea / historia | E4 / EXP-001; vínculo al DOC-07 |
| Objetivo y contexto | Implementar registro manual de gasto con las reglas aprobadas |
| Herramienta | Cursor Pro; ChatGPT Plus si participó en análisis |
| Entrada | Referencia a especificación y prompt preservado sin secretos |
| Salida | PR, diff, pruebas generadas y resultados |
| Revisión humana | Cambios aceptados / rechazados, causa |
| Esfuerzo | Tiempo total y número de iteraciones reales |
| Conclusión | Valor aportado, limitaciones y riesgos observados |

Para comparaciones manual/IA, seleccionar tareas acotadas y comparables. Documentar que una sola persona, su familiaridad con PHP y el efecto de aprendizaje impiden extrapolar los resultados a cualquier equipo.

# 14. Registro de incidencias, evidencias y aceptación

| Artefacto | Ubicación recomendada |
| --- | --- |
| Test case | docs/testing/test-cases/<id>.md |
| Informe de ejecución | docs/testing/runs/<fecha>-<version>.md |
| Defectos | Issues del repositorio y PR correctora |
| Datos sintéticos | tests/Fixtures/ o equivalente, sin datos reales |
| Evidencia IA | docs/evidence/ai/<id>.md y referencia al commit |
| Informe final TFM | Resumen de cobertura, precisión IA, pruebas fiscales, fallos y límites |

Cada defecto incluirá severidad, reproducibilidad, entorno, causa identificada si se conoce y estado. Toda evidencia que provenga de terceros se citará o adjuntará según las reglas académicas. Los resultados «no ejecutados» deberán conservarse explícitos.

# 15. Hitos y responsabilidades de ejecución

| Etapa | Validación mínima |
| --- | --- |
| E0–E2 | Infraestructura, CI, autenticación, permisos, aislamiento y sesiones |
| E3–E5 | Operaciones financieras, documentos, duplicados, seguridad de cargas |
| E6 | Dataset IA, métricas, revisión humana y coste |
| E7 | Batería fiscal versionada y revisión de reglas |
| E8 | Dashboards, informes, exportaciones, usabilidad |
| E9 | E2E-01 a E2E-14, recuperación, accesibilidad y memoria de resultados |

# 16. Decisiones ya fijadas y asuntos pendientes

| Decisión cerrada | Pendiente de ejecución / validación |
| --- | --- |
| MVP con 130/303/420 soportados | Fixtures normativos por caso y validación profesional |
| Proveedores IA desacoplados y sin seleccionar | Benchmark real y decisión E6 |
| CI, Docker, entornos y backups | Ejecutar restauración; medir RPO/RTO |
| ChatGPT Plus y Cursor Pro | Registrar evidencias verificables y tiempos |
| Monorepositorio develop/main | Implementar protecciones, CI y permisos de rama |
| 50 análisis/entidad/mes | Testear cuota, carrera de concurrencia y fallos facturables |

Control de cambios: las mejoras surgidas al ejecutar estas pruebas deberán documentarse como issues o ADR; no alterarán silenciosamente el alcance funcional congelado.

# Anexo A. Plantilla de caso de prueba

ID: SEC-01  |  Requisito: aislamiento por entidad fiscal  |  Prioridad: crítica

Dado: un usuario pertenece a la entidad fiscal A y no dispone de permisos sobre B.
Cuando: realiza GET /api/v1/fiscal-entities/{B}/expenses usando una sesión válida de A.
Entonces: recibe una respuesta de acceso denegado sin contenido fiscal de B; no se modifica ningún dato; el intento queda registrado sin incluir información sensible.

Precondiciones: fixtures sintéticos A/B y token activo. Evidencia esperada: captura del status HTTP, cuerpo depurado y aserciones de base de datos. Resultado actual: NO EJECUTADO.

# Anexo B. Lista de entrega para defensa

DOC-08 versionado con el repositorio y actualizado con referencias a evidencia real.

Exportación de resultados de CI por versión, con pruebas pasadas, fallidas y omitidas.

Demostración E2E sobre datos sintéticos y explicación de los casos no soportados.

Tabla de precisión IA por tipo documental con tamaño de muestra, modelo y coste.

Casos fiscales reproducibles con regla aplicada, desglose y validación de la expectativa.

Registro de tareas asistidas por ChatGPT/Cursor, prompts seleccionados y revisión humana.

Informe de limitaciones, riesgos residuales y propuestas para fases comerciales.

# Anexo C Casos de verificación Android y futura etapa iOS

AND-ENV-01 — E0: registrar toolchain, licencias y detección ADB/Flutter; ejecutar app en emulador y Android físico. Resultado esperado: arranque y depuración sin bloqueos de entorno.

AND-REL-01 — E9: generar APK release firmado, comprobar firma, instalar y ejecutar flujo de demostración con datos ficticios. Registrar versión, commit y huella del artefacto, sin secretos.

AND-REL-02 — E9: generar AAB release firmado y validar estructura/firma con las herramientas pertinentes; usar bundletool o canal interno si procede para verificar instalación derivada. No intentar instalar directamente el AAB como APK.

IOS-ROAD-01 — No ejecutable como aceptación inicial: habilitar Mac/Xcode/simulador, revisar plugins y permisos, repetir regresión de plataforma y completar firma y membresía antes de distribuir. Estado inicial: planificado, sin resultado observado.

# Registro de cambio de la versión 1 1

18 de octubre de 2026 — ADR-009 — Decisión del responsable del TFM: entrega móvil inicial Android y definición del entorno de desarrollo. La revisión actualiza alcance de plataforma, herramientas, planificación, pruebas y evidencias; no acredita implementación ni ejecución de pruebas.

Flutter mantiene su arquitectura multiplataforma y una base de código común. La primera entrega móvil del TFM se desarrolla, prueba y entrega para Android; iOS queda en el roadmap y no es criterio de aceptación de esta entrega.

Se conservan el monorepositorio, develop y main protegida, Symfony/Twig/API compartidos, Feature-First y MVVM con Riverpod, GoRouter y Dio, y los contratos y reglas funcionales aprobados. Se mantienen aislamiento por FiscalEntity, precisión decimal, fiscalidad determinista y confirmación humana de datos extraídos por IA. Este cambio no selecciona proveedor IA del producto ni modifica cuotas, permisos o cobertura tributaria.

# Referencias para el entorno móvil

https://docs.flutter.dev/tools/vs-code

https://docs.flutter.dev/platform-integration/android/setup

https://docs.flutter.dev/deployment/android

https://docs.flutter.dev/platform-integration/ios/setup

https://docs.flutter.dev/deployment/ios

Documentación oficial Flutter consultada el 18 de octubre de 2026. Las versiones exactas y su compatibilidad se fijarán durante E0.